	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską 
w Lisim Ogonie”



1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu placu 
do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie. 

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:
Teren objęty inwestycją: działka nr 263/5 w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota.

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:
4.1. Zamówienie obejmuje:
· wykonanie korytowania pod ławy betonowe;
· wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki;
· ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8;
· wykonanie warstwy odsączającej  z piasku, grubość po zagęszczeniu – 10 cm;
· wykonanie warstwy stabilizującej 2,5-5,0 MPa (podsypka cementowo – piaskowa, grubość po zagęszczeniu – 5 cm);
· ułożenie kostki brukowej szarej bez fazowej K-4.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod utwardzenie około 221 m2. 

4.2. Ponadto zamówienie obejmuje:
· [bookmark: _GoBack]udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy.

4.3. Przedmiot zamówienia powinien być:
1. wykonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową  problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.),
1. zaakceptowany przez Zamawiającego (RI).


5. Sposób ustalenia ceny oferty.
Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

6. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 03.07.2020 r.   
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