RAPORT Z WYKONANIA

GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY BIAŁE BŁOTA

na lata 2004-2007

z perspektywą na lata 2008-2011

Marzec 2009
Niniejszy raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białe Błota na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 przygotowano w myśl art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Raport określa zadania prowadzone w Gminie Białe Błota w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2008. Zawiera syntetyczne i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały podjęte w gminie Białe Błota w zakresie ochrony środowiska.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2007-2008
I. Gospodarka wodno-ściekowa
Odprowadzenie ścieków z terenu gminy Białe Błota
W zakresie robót w ramach II etapu obejmującego odprowadzenie ścieków z terenu miejscowości Białe Błota do granicy z miastem Bydgoszcz została wykonana sieć kanalizacyjna tłoczna o średnicy 225 mm i długości 7 302 mb, jedna przepompownia ścieków i dwa przewierty pod torami. W 2007 r. na inwestycję wydatkowano kwotę 1 949 475,33 zł.
W lutym 2008 r. ścieki z terenu Gminy Białe Błota nowym kolektorem tłocznym zostały skierowane do Bydgoszczy. Na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Białych Błotach pozostał punkt zlewny do zrzutu ścieków, zbieranych od mieszkańców gminy, taborem asenizacyjnym.
Budowa kanalizacji deszczowej 
1. Budowa odwodnienia (projekt) i wykonanie ul. Alpejskiej, odcinków ulic Arlekina, Chlebowej i Bazaltowej w m. Białe Błota – 2007 r.
Projekt – 1.600 zł

Wykonanie – 41.400 zł

W ramach prac wykonano sieć o łącznej długości 457 mb.

Odbiór I etapu – 24.12.2007 r.

2. Wykonanie projektu i budowa odwodnienia ulicy Szubińskiej w Białych Błotach – 2008 r.

W ramach prac budowlanych wykonano kanalizację deszczową o długości 678 mb oraz 15 studni. Łącznie w roku 2008 gmina poniosła na powyższe zadanie inwestycyjne wydatki w wysokości 298 257 zł.

3. Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu gminy Białe Błota.
Koncepcja została opracowana i przekazana do urzędu w grudniu 2008 r. Koszty opracowania – 51 240 zł.
Wykonanie zbiornika retencyjnego wody pitnej w Cielu 2007 r.
Zakres prac obejmował: wykonanie zmian w hali stacji uzdatniania wody w celu przystosowania jej do zamontowania nowego zestawu hydroforowego, budowę dwóch zbiorników retencyjnych na wodę pitną, jednokomorowych, zamkniętych, wolnostojących o konstrukcji żelbetowej częściowo zagłębionych w gruncie, o pojemności V=300 m2 każdy wraz z przyłączami. Zbiorniki są zlokalizowane na działce nr 130/3 w Cielu. Koszt przedsięwzięcia 1 305 859 zł.

Zbiornik zapewni stałą dostawę wody mieszkańcom oraz odpowiednie ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 
II. Edukacja ekologiczna

W roku 2007 na edukację ekologiczną ze środków GFOŚiGW przeznaczono kwotę 3 718,44 zł
W ramach edukacji ekologicznej sfinansowano
· przejazd młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie do Muzeum Borów Tucholskich i leśną ścieżką dydaktyczną w Gołąbku oraz do Fojutowa,
· pomoce dydaktyczne (książki, gry) na zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach,

·  zakup materiałów biurowych koniecznych do zorganizowania Tygodnia Ekologicznego w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach, oraz książki o tematyce przyrodniczej na zajęcia z ekologii, bilety wstępu do Muzeum w Smołdzino przy Słowińskim Parku Narodowym, bilety do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, lekcja muzealna,

· książki na nagrody, dyplomy, materiały biurowe na konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łochowie,  
· nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białych Błotach w konkursie ”Dzień Ziemi Każdego Dnia”, 
·  przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach do Zielonej Szkoły w Małym Cichym k/Zakopanego.
Ponadto w ramach edukacji ekologicznej wydrukowano:

-  plakaty informujące mieszkańców o długości rozkładu odpadów bytowych oraz konieczności segregacji odpadów,

-  ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów wraz  z harmonogramem odbioru odpadów przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
W roku 2008 na edukację ekologiczną z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 2 232 zł. W ramach ww. środków zorganizowano:

- wyjazd dzieci III klas Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Łochowie do Zielonej Szkoły we Władysławowie. 
- oraz sfinansowano nagrody w konkursie ekologicznym „Wiosna w lesie lub ogrodzie”, który został zorganizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w Łochowie.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota opracowali biuletyn dla Mieszkańców, w którym zostały ujęte zagadnienia dotyczące:
- segregacji odpadów „u źródła” wraz z harmonogramem odbioru odpadów posegregowanych,

- odbioru odpadów azbestu,

- segregowania baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków. 
Publikacja zawierała wyciągi z aktów prawa miejscowego i ustaw oraz poruszała problemy występujące na terenie Gminy Białe Błota np. : spalanie odpadów, dzikie wysypiska itp. 

Biuletyn został wydrukowany w nakładzie 4.000 szt. (koszt wydruku 3200 zł – ze środków z budżetu gminy).
III. Urządzenie terenów zielonych

W roku 2007 na urządzanie terenów zielonych ze środków GFOŚiGW przeznaczono kwotę 5 000 zł, z czego 4.759 zł przeznaczono na urządzenie terenu wokół szkoły podstawowej w Przyłękach – w ramach środków:

- ukształtowano terenu i przygotowano go pod nasadzenia (transport ziemi, piasku, kamieni, zakup agrowłókniny i kory sosnowej),

-zakupiono rośliny do nasadzeń.

W 2008 roku na ww. zadanie na koncie GFOŚiGW zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł .
Kwotę 1 539 zł przeznaczono na dalsze prace związane z urządzeniem zieleni przy szkole w Przyłękach (zakupiono agrowłókninę, iglaki, korę, kosę spalinową, nawozy),
Natomiast  za łączną kwotę 8 461zł :

-  zagospodarowano teren parkingu przy urzędzie gminy, oraz 
- zakupiono kwiaty rabatowe, irgę, korę sosnową oraz agrowłókninę w celu zagospodarowania pasa zieleni wzdłuż szkoły podstawowej w Białych Błotach i na skrzyżowaniu ulic Czerskiej i Centralnej.
Kwotę 10.000 zł przeznaczono na zakup drzew do nasadzeń (klon kulisty, akcja robinia, jarzębina) na odcinkach ulic Centralnej, Chlebowej, Czerskiej w Białych Błotach oraz na działce gminnej nr 30/26 przy stawach w Białych Błotach.
IV. Rekultywacja terenów gminnych
W 2008 roku ze środków GFOŚiG.W  wydatkowano 4.295 zł. na prace związane z pogłębianiem (o ok. 20 cm) i odmulaniem stawów przy cmentarzu komunalnym w Białych Błotach. Urobek został zagospodarowany na obrzeżach stawów. 
V. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, ochrona przeciwpowodziowa
Monitoring ujęcia wody w Cielu
 W roku 2007 pobierane były próby wody podziemnej z 5 piezometrów kontrolnych zainstalowanych wokół ujęcia wody w Cielu. Woda podlega szczegółowej analizie pod kątem zanieczyszczeń.
W 2007 r. na ten cel  wydatkowano 6 310 zł.
W związku z planem zarybienia stawów w Białych Błotach zlecono badanie prób wody ze stawów – koszt analizy 1.114 zł
Regulacja cieków wodnych, w urządzeń melioracji szczegółowej 
W 2007 roku wydatkowano łącznie 65.228,78 zł., na prace z zakresu regulacji cieków wodnych w tym :

·  konserwacja rowu przy szkole w Łochowie,
·  obsianie skarp stawów na działce nr 30/26 w Białych Błotach,

·  konserwacja rowu R15 w Murowańcu,

·  konserwacja rowu R15 w Murowańcu II odcinek,

· wykaszanie działki nr 30/26 w Białych Błotach, 

· przebudowa rowu „F” w Murowańcu, 
· konserwacja rowu D -1 w Kruszynie Krajeńskim, 
·  budowa przepustu w Murowańcu – ulica Diamentowa, 
·  konserwacja rowu A w Łochowicach i w Kruszynie Krajeńskim D – 2,

·  konserwacja rowu D i E.

    W 2008 roku: wydatkowano łącznie  91.453,33 zł., w tym wykonane zostały następujące prace:

· przebudowa rowu melioracyjnego „A” w Łochowicach przy ul. Grzybowej, polegająca na zarurowaniu, 

· konserwacja rowu „D” w Kruszynie Krajeńskim, 

· konserwacja rowów R 44 w Cielu i R 25 w Cielu,

· konserwacja i wzmocnienie skarp (wykonanie opasek z faszyny) rowu „F” w Murowańcu,

· wykaszanie rowów.

VI. Ochrona powietrza atmosferycznego 
1. Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w BOŚ przez mieszkańców na zmianę ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne (gazowe) - 2007/2008.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach 2007/2008
Poniesione koszty na prace projektowe - 24.000 zł – 2008 r.
W 2008 roku wykonano 100 % prac dociepleniowych elewacji z wyłączeniem docieplenia cokołu. Docieplenie cokołu zaplanowano na II kwartał 2009 r. W roku 2008 Gmina na w/w inwestycję poniosła koszty w wysokości 998 402,89 zł
3. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Białych Błotach 2008 r.
W ramach tego zadania przebudowano część budynku przedszkola, wymieniono dach, całą instalację co gazową, zmieniono technologię kuchni itd.
W roku 2008 Gmina na to zadanie inwestycyjne poniosła łączne koszty w wysokości 760 699 zł.
VII. Ochrona przyrody

Uchwałą Nr XVII/174/2008 r. Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r. ustanowiono pomnikiem przyrody jedną sztukę dębu szypułkowego, rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 193/4LP w Trzcińcu– obręb Białe Błota. Właściciel nieruchomości – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bydgoszcz. Drzewo rośnie na terenie leśniczówki w Trzcińcu przy ul Sarniej 20.
Poddane pod ochronę drzewo z uwagi na swe okazałe wymiary oraz pokrój korony wyróżnia się na tle otaczającego krajobrazu. Obwód pierśnicy – 325 cm (pomiar w październiku 2007 r.) 

PAGE  
6

